**แผนการดำเนินงาน**

***(Action Plan)***

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

 



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

**อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**……………………………………………….**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (Action Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

กฤษฎา ไกรสินธุ์

( กฤษฎา ไกรสินธุ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติการใช้ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา ที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง

เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน(Action Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**1. ส่วนที่ 1 บทนำ**

- บทนำ 1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3

**2. ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

- บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด.01) 4 - 7

- บัญชีครุภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.02/1) 8

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 9

**3. ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 9 - 17

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 - 20

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 21 - 30

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 - 50

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร 51 – 55

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 56 - 57

**4. ส่วนที่ 4 บัญชีครุภัณฑ์**

- บัญชีครุภัณฑ์/โครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.02/1) 58 - 62

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

* 1. **บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการปฏิบัติการจะทำให้การติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน (***Action Plan***) จะดำเนินการจัดทำได้หลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ เพราะได้มีการรวบรวมข้อมูลจาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1.2.1 เพื่อแสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ

แสดงการดำเนินงานจริง

* + 1. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ
    3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชะอวด

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านชะอวดและหน่วยงานต่างๆ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน

จากข้างต้น สามารถแบ่งขั้นตอนที่ชัดเจนได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรื่อง แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงาน มีความสำคัญและประโยชน์ในแง่ของการบริหารงานในทิศทางที่มีเป้าหมาย ทำให้ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงการดำเนินงานจริงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้นๆ สามารถประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมกับความต้องการ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

--------------------------------

3

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐1** ๒ |

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

**แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**  1.1แผนงานการศึกษา  1.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ  1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9  8  6 | 11.68  10.39  7.79 | 1,835,152  357,935  115,000 | 7.78  1.52  0.48 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **23** | **29.86** | **2,308,087** | **9.78** |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐1** ๒ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**  2.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 3.89 | 180,000 | 0.76 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **3.89** | **180,000** | **0.76** |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐1** ๒ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**  3.1 แผนงานสาธารณสุข  3.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.4แผนงานรักษาความสงบภายใน  3.5แผนงานงบกลาง | 4  3  1  8  8 | 5.19  3.89  1.30  10.39  10.39 | 756,000  348,380  15,000  663,800  10,949,200 | 3.20  1.47  0.06  2.81  46.41 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **24** | **31.16** | **12,732,380** | **53.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  4.3 แผนงานการพานิชย์ | 13  4  2 | 16.88  5.19  2.6 | 5,077,700  746,380  1,519,780 | 21.52  3.16  6.44 | กองช่าง |
| **รวม** | **19** | **24.67** | **7,343,860** | **31.12** |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐1** ๒ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**  5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 9.1 | 995,000 | 4.22 | -สำนักปลัด  -กองคลัง |
| **รวม** | **7** | **9.1** | **995,000** | **4.22** |  |
| **6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร**  **ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.29 | 30,000 | 0.12 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **1.29** | **30,000** | **0.12** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **77** | **100** | **23,589,327** | **100** |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2/1** ๒ |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13 | 100 | 320,400 | 100 | -สำนักปลัด  -กองช่าง  -กองคลัง |
| **รวม** | **13** | **100** | **320,400** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**1.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนประถมศึกษา | จัดซื้อนมให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนประถม  ศึกษา (205 คน) | 420,672.- | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านชะอวด  และโรงเรียนประถม  ศึกษา 2 แห่ง | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | โครงการสนับสนุน(อาหารกลางวัน)ให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนประถมศึกษา | สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารฯ  -อุดหนุนโรงเรียน801,600 บาท  -ศูนย์เด็กเล็กฯ 352,800 บาท | 1,154,400.- | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านชะอวด  1 แห่งและโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  -เงินจัดสรรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 60,000.- | - จัดกิจกรรมในพื้นที่  /นอกพื้นที่/ตามความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมการสืบสานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10,000.- | - ณ วัดชะอวด ม.1  ตำบลบ้านชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด | สนับสนุนค่าใช้จ่าย ( จำนวน 40 คน)  1.ค่าหนังสือเรียน  คนละ200 บาท/ปี  2.ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 290 บาท/ปี  3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 325 บาท/ปี  4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ490 บาท/ปี  5.ค่าจัดการเรียนการสอน คนละ 1,972 บาท/ปี | 131,080.- | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |
| 6. | ค่าสนับสนุนวัสดุสำนักงาน ณ ศพด.อบต.บ้านชะอวด | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน แฟ้มปากกาฯลฯ ให้แก่  ศพด.อบต.บ้าน ชะอวด | 15,000.- | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการเปิดโลกวัยใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเปิดโลกวัยใสสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด | 30,000.- | -ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช/จังหวัดใกล้เคียง | - สำนักปลัด |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการกิจกรรมหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพฟันดีที่ถูกวิธี | 10,000.- | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  | | |  |  | |  |  |  | | | | |
| 9. | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้าน ชะอวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บ้านชะอวด | 4,000.- | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปี | 139,750.- | | - หัวสะพานใหญ่  ตำบลบ้านชะอวด  - สถานที่อื่นตาม ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเดือนสิบ | 7,000.- | | - ณ วัดชะอวด  อำเภอจุฬาภรณ์  นครศรีธรรมราช | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานประเพณี  เทศกาลเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี พ.ศ.2568 | -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ | 20,000.- | | - สนามกีฬาหน้า  เมือง/จังหวัดนครศรีธรรมราช -วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | -ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์  -สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการจัดงานวันกตัญญูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมรำลึกบุญคุณผู้สูงอายุ  สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม | 43,600.- | - ที่ทำการ อบต.  บ้านชะอวด | | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมอบรมการปฏิบัติธรรม  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง | 60,000.- | - ณ วัดชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6. | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี พ.ศ.2568 | สนับสนุนกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรี  ธรรมราช  -อุดหนุนงบประ  มาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ | 7,600.- | -สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรี ธรรมราช-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร | | - ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์  - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ชักพระประจำปี  -รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แห่งละ 50,000 บาท  -ทำการอุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ควนหนองคว้า 50,000 บาท | 50,000.- | - ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -อุดหนุนงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระให้กับองค์กรทางศาสนา  -วัดชะอวด อำเภอ  จุฬาภรณ์ | 30,000.- | -วัดชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการตามวาระโอกาสปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น  18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย | 4,600.- | - ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์  - องค์การบริหาร  ส่วนตำบลบ้าน  ชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | กิจกรรมโครงการเฉลิม พระเกียรติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการตามวาระโอกาสสำหรับพิธีการในวันสำคัญ/จำเป็น/เหมาะสม | 80,000.- | - ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | อุดหนุนงบประมาณจัดงานพิธี แสดงออกถึงความจงรักภักดี | 7,400.- | -ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์ | - ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์  - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม  ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | อุดหนุนงบประมาณจัดงานพิธี แสดงออกถึงความจงรักภักดี | 7,300.- | - ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์ | - ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์  - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | อุดหนุนงบประมาณจัดงานพิธี แสดงออกถึงความจงรักภักดี | 8,700.- | - ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์ | - ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์  - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | อุดหนุนงบประมาณจัดงานพิธีแสดงออกถึงความจงรักภักดี | 7,000.- | -ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์ | - ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์  - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | -จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ/โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 | 30,000.- | -สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน  ชะอวด  -สถานที่อื่นตามความ  เหมาะสม | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ | -อุดหนุนงบประมาณหรือสนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ให้กับกลุ่ม  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญเพิ่มทักษะหรือเป็นทุนให้กับกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000.- | - สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน  ชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการงานของดีเมืองเจ้าฟ้าอำเภอจุฬาภรณ์ | -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ ในการแสดงสินค้า เผยแพร่สินค้าของชุมชน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง | 50,000.- | -ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวันครศรีธรรมราช | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม**

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2568 | เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและแมว/อื่นๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | 50,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ต่างๆ | 20,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้  จ่ายการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น  การป้องกัน/ระงับโรคติดเชื้อไวรัส โคโร่น่า 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น | 50,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจำรถ เวชภัณฑ์  ยา/อ๊อกซิเจน วัสดุ  อุปกรณ์ที่จำเป็นและ  เกี่ยวข้อง  -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม  -ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 636,000.- | -สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  เหตุการณ์และ  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดส่งเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาแก่ เด็กเยาวชนประชาชนในการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ | 44,500.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านชะอวดคัพ (ครั้งที่ 17) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดการแข่งขันกีฬา/ส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน/ประชาชนในเขต อบต.บ้านชะอวด | 263,880.- | - สนามกีฬาในเขต อบต.บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อวัสดุกีฬาอุปกรณ์กีฬา | จัดซื้อวัสดุกีฬาอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 40,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | จัดกิจกรรมป้องกัน/แก้ไขปัญหาจากการใช้สารเสพติดให้กับชุมชน | 15,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | -สำนักปลัด |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.อบต.บ้านชะอวด | ช่วยเหลือค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. | 5,000.- | | - ฝึกอบรมในเขต  จังหวัดนครศรี  ธรรมราช/นอก  เขตจังหวัด/สถาน  ที่อื่น/ตามหลักสูตร | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบกฏหมาย ข้อสั่งการ | 15,000.- | | - ตั้งจุดบริการด่าน  ตรวจในเขตพื้นที่  อบต.บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น อำเภอจุฬาภรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล | | 36,800.- | - ที่ทำการปกครอง  อำเภอจุฬาภรณ์ | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายยางลูกบอลดับเพลิง วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น | | 20,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -สนับสนุนค่าอุปกรณ์/วัสดุ/ค่า  อาหาร/วิทยากร/  เป็นต้น | | 148,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด  -สถานที่อื่น/ตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 233,000.- | -ในเขต อบต.บ้าน  ชะอวด  -สถานที่อื่น/ตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  | |  | |  | |  |  |  | | | | | |
| 7. | ค่าเครื่องรับส่งวิทยุระบบ  VHF/FM | -เพื่อจ่ายเป็นค่า  เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ 1 เครื่องละ 28,000 บาท  ชนิดมือถือ 14 เครื่องๆละ 12,000 บาท | 196,000 | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ/เสื้อสะท้อนแสง/ชุดปฎิบัติงานการไฟฟ้า/งานอื่นๆ | 10,000 | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 1. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2568 | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อบต.บ้านชะอวด | 7,219,200.-  งบอุดหนุน  กรมส่งเสริมฯ | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปี พ.ศ.2568 | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่อบต.บ้านชะอวด | 2,712,000.-  งบอุดหนุน  กรมส่งเสริมฯ | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ประจำปี พ.ศ.2568 | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านชะอวด | 36,000.-  งบอุดหนุน  กรมส่งเสริมฯ | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น ทาสี  ตีเส้น สัญญาณไฟ  ยางชะลอความเร็ว ฯลฯ | 50,000.- | -ในเขต อบต.บ้าน  ชะอวด | -กองช่าง |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 5. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | -สนับสนุนประชาชน/ผู้รับบริการได้เข้าถึงบริการ สวัสดิการกองทุน | 80,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านชะอวด | -สนับสนุนเงินกองทุนสวัสดิการตำบลบ้านชะอวด | 50,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | เงินสมทบกองทุนทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | -สนับสนุนเงินสมทบกองทุนทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | 2,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ค่าใช้จ่ายกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วน(สำรองจ่าย) | -ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น/เป็นการป้องกัน/ยับยั้งก่อนเกิดเหตุ  /บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 800,000.- | - พื้นที่ตำบลบ้าน  ชะอวด/ควนมุด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **สถานที่ ดำเนินการ** | | **หน่วยการดำเนินการ** | | **พ.ศ.2567** | | | | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | | **ก.ย.** | |
| 1. | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯคร่อมทางเข้าถนนสาย ทุ่งลาน–วัดชะอวด- เขตตำบลควนหนองคว้า | ปริมาณงานจำนวน 1 จุด ดำเนินการตามรูปแบบและรายการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | 499,100.- | | พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน ควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ | | - กองช่าง | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | | **สถานที่ ดำเนินการ** | | **หน่วยการดำเนินการ** | | **พ.ศ.2567** | | | | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนายณรงค์ - บ้านนายชื่น | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.165 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทาง ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-2-201,มฐ-2-203 และรายละเอียดต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | | 494,000.- | | พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | | - กองช่าง | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางห้อง – สวนยางนางอารีย์ | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.260 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร (ปริมาณดินลูกรังผสมทรายรวมไม่น้อยกว่า 166 ลบ.ม.)ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 244,200.- | พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสระน้ำบ้านนางลำดวน | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.195 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร (ปริมาณดินลูกรังผสมทรายรวมไม่น้อยกว่า 124 ลบ.ม.) ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 243,100.- | หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอนันต์ - ตรอกจิก บรรจบ ถนนสายหน้าวัดชะอวด – เขตตำบลบ้านตูล | ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.650 กิโลเมตร หนา 0.80 เมตร (ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 4,290 ลบ.ม.) ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาน 0.100 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร (ปริมาณดินลูกรังผสมทรายรวมไม่น้อยกว่า 64 ลบ.ม.) ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | 317,200.- | - หมู่ที่ 4  ตำบลบ้าน  ชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนนสายคลองเรือ - เขตตำบลบ้านตูล | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.640 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร (ปริมาณดินลูกรังผสมทรายรวมไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม.) ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 476,000.- | - หมู่ที่ 1  ตำบลบ้าน  ชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา ไชยชำนาญ | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.428 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร  (ปริมาณดินลูกรังผสมทรายรวมไม่น้อยกว่า 274 ลบ.ม.) ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 377,400.- | - หมู่ที่ 1  ตำบลบ้าน  ควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเปลี่ยน - สวนยางนางเทียบ | ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.335 กิโลเมตร หนา 0.10 เมตร (ปริมาณดินลูกรังผสมทรายรวมไม่น้อยกว่า 214 ลบ.ม.) ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 314,700.- | - หมู่ที่ 3  ตำบลบ้าน  ชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายไสเหรียง – ถนนเอเชีย 41 | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-2-201,มฐ-2-203 และรายละเอียดต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 493,700.- | - หมู่ที่ 1  ตำบลบ้าน  ควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายถนนเอเชีย 41 – ไสเหรียง | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-2-201,มฐ-2-203 และรายละเอียดต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 493,700.- | - หมู่ที่ 2  ตำบลบ้าน  ควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11. | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ปริมาณงาน พนังกั้นน้ำกว้าง 5.00 เมตร สูง 1.30 เมตร ดำเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | 143,200.- | - หมู่ที่ 2  ตำบลบ้าน  ควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างบ้านนายบุญสุข - บรรจบ ถนน คสล. สายหน้าวัดชะอวด - เขตตำบลนาหมอบุญ | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.163 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทาง ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-2-201,มฐ-2-203และรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด | 487,700.- | - หมู่ที่ 4  ตำบลบ้าน  ชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสวนยางนายบุญธรรม – บ้านนายฉาย | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานเลขที่ มฐ-2-201,มฐ-2-203และรายละเอียดต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ชะอวดกำหนด | 493,700.- | - หมู่ที่ 3  ตำบลบ้าน  ชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**4.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ริมถนนสายหน้าวัด ชะอวด - เขตตำบลบ้านตูล | ปริมาณงาน จำนวน 22 จุด ดำเนินการตามแบบรูปรายการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | 340,500.- | หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านนายโอภาส – บ้านนางสมคิด ตำบลบ้าน ชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์ ปริมาณงานติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม.จำนวน 1 เส้นๆละ 1,420 เมตร โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 21 ชุด โฟโต้สวิทช์ จำนวน 2 ชุด ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์กำหนด | 254,117.- | หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านนายทิ้ง - เอเชีย 41 ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์ปริมาณงานโดยการติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม.จำนวน 1 เส้นๆละ 640 เมตร โคมไฟสาธารณะ ขนาด2x36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด โฟโต้สวิทช์ จำนวน 1 ชุด ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์กำหนด | 138,240.- | หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณสี่แยกหน้าวัดชะอวด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร่อนพิบูลย์ปริมาณงานโดยการติดตั้งเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จำนวน 2 เส้นๆละ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอร่อนพิบูลย์กำหนด | 13,523.- | หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**4.3 แผนงานการพานิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ณ จุดบริการบ้านนายเขต บุญมี | ปริมาณงาน วางท่อ HDPE ขนาด Ø 50 มม. ระยะทางยาวรวม 1.495 กิโลเมตร ดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | 333,000.- | หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**4.3 แผนงานการพานิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ณ จุดบริการบ่อคต (ส่วนที่เหลือ) | ปริมาณงาน วางท่อ HDPE ขนาด Ø 50 มม.ระยะทางยาวรวม 1.985 กิโลเมตร ดำเนินการตามรายละเอียดต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด | 440,400.- | หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนแอสฟัลส์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข นศ.ถ.136-06 สายสามแยกไสขาม-ควนโหนด หมู่ที่ 3 บ้านไสขาม | ปริมาณขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.455 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,820 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,575,000.- | หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ | - กองช่าง |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | -อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต.และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฎิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 20,000.- | -สถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2. | โครงการเพิ่มประ สิทธิภาพ | -จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานหรือสัมมนาให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 200,000.- | -สถานที่ดำเนินการ  ตามแต่ละหลักสูตรกำหนด/ตามความเหมาะสม | -สำนักปลัด |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง/ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 200,000.- | -สถานที่ฝึกอบรมตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด/ตามความเหมาะสม | -สำนักปลัด  -กองคลัง  -กองช่าง |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงาน อบต.บ้านชะอวด | -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน | 300,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | -สำนักปลัด  -กองคลัง  -กองช่าง |  | | | | | | | | | | | |
| 5. | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น | 60,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | -สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |
| 6. | ค่าใช้จ่ายการจัดทำ ระบบเครือข่ายและให้ บริการอินเตอร์เน็ต | -การเช่าพื้นที่ เว็บไซด์  -ค่าต่อโดเมนเนม  -ค่าธรรมเนียมอื่น  ที่เกี่ยวข้อง | 15,000.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด  - ที่ทำการศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านชะอวด | -สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | -จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทนตำแหน่งว่าง/อื่นๆ/การให้ข้อมูลข่าสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่/การมีส่วนร่วมทางการเมือง  -สนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น  -ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง | 200,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด  -สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | -สำนักปลัด  -สำนักงาน กกต.จว.นศ |  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2** ๒ |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  ราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรไทย  -ร่วมกันอนุรักษ์  สมุนไพรไทยที่หา พบได้ยาก/ใกล้จะ  สูญพันธุ์/ตัดต่อพันธุกรรมพืช  -อนุรักษ์พันธุกรรม  พืชอันเนื่องมาจาก  พระราชดำริสมเด็จ  พระเทพรัตนราช  สุดาฯ สยามบรม  ราชกุมารี | 30,000.- | - ที่ทำการ อบต.  บ้านชะอวด  - สถานที่อื่นตาม  ความเหมาะสม | - สำนักปลัด |  |  |  |  | | | | | | | | |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย | -จัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เพื่อใช้ในการขนถ่ายขยะมูลฝอยไปยังที่กำจัดทิ้งขยะมูลฝอยปลายทาง | 2,500,000.  กรมส่งเสริมฯ | - ที่ทำการ อบต.  บ้านชะอวด  - ในเขตองค์การ  บริหารส่วนตำบล  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  |  |  |  | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **แบบ ผด.๐2/1** |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ จำนวน 1 ตัว | 3,500.- | - สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |
| 2. | ค่าโต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 4,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าถังต้มน้ำไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอลจำนวน 1 ถัง | 13,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 20,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |
| 2. | ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เพื่อจ่ายเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4 เครื่องๆละ 4,100 บาท | 16,400.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |
| 3. | ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรองไฟฟ้า 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท | 5,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ**

**5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน** (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM แบบประจำที่จำนวน 1 เครื่องๆละ 28,000 บาท และแบบชนิดมือถือ จำนวน 14 เครื่องๆละ 12,000 บาท | 196,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี  ความละเอียดจอภาพ3840x2160 พิกเซล | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี  LED TV | 15,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - สำนักปลัด |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ multifunction (สี)จำนวน 1 เครื่อง | 16,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - กองช่าง |  | | | | | | | | | | | |
| 2. | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน  จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 20,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - กองช่าง |  | | | | | | | | | | | |
| 3. | ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า1 เครื่องๆละ 2,500 บาท | 2,500.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - กองช่าง |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าโต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 4,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - กองคลัง |  | | | | | | | | | | | |

**ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยการดำเนินการ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ.2568** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  800 VA จำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท | 5,000.- | -สำนักงาน อบต.  บ้านชะอวด | - กองคลัง |  | | | | | | | | | | | |