**แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนและของเสียอันตราย**

**ประจำปี พ.ศ.2565-2569**

 

 **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

 **อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ส่วนที่ 1**

 **บทนำ**

**1.1 หลักการและเหตุผล**

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในทุกมิติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1)กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) 2)สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ค้นทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็น พลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3)วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตราย 4)สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายและ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะสั้น(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกาดรจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่งมีหลักการสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดให้เกิดผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 เพื่อให้การขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด พ.ศ.2565-2569 ขึ้นโดยให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

 **1.2 วัตถุประสงค์**

 1)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ต้องทำ

 2)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือครัวเรือน

 3)เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดปริมาณการเพิ่มขยะมูลฝอยในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

 **1.3 เป้าหมาย**

 ตำบลบ้านชะอวดและตำบลบ้านควนมุด มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการ สามรถลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของอำเภอลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยมีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

 1.3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2565

 1) ร้อยละ 100 ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน ประกอบการจัดกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์

 2) ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอย

 3) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน”

 4) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ 70 และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 1.3.2 จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดลงสู่หมู่บ้านและชุมชน

 1.3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการในระดับตำบลเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ให้ชัดเจนและมีผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่จังหวัดกำหนด

 1.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

 **1.4 กรอบแนวคิด**

 1.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีกรอบ แนวคิดการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุก ภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนามีการ เชื่อมโยงทุกมิติ ของกการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวตน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความความสมดุลและยั่งยืน โดยนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ในส่วนของการเสริมสร้าง ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ทั้งนี้ภายใต้การขับเคลื่อนและแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพสังคม และการกระจาย การพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม(AreaFunction-Participation) ในจังหวัดในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และประเทศสู่ชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ ที่ตอบสนองต่อการ แก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่

 1.4.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 แผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้นำ ให้ภาคีการพัฒนานำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้าและเป็นการดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว รวม 4 ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 - 2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 - 2549 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเพื่อให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงให้ความสำคัญต่อบทบาทและสิทธิของชุมชน ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 1๒ (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืน กระบวนการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ให้ความสำคัญต่อ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ ทั้งการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ได้แผน จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560 - 2564 ที่สามารถขับเคลื่อนและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งได้เห็นชอบกับ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับนี้ แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จากนั้น จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความสำคัญต่อการนำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไป

 1.4.3 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปีแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ และ สร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ แนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา (1) ช่วงที่ 1 คือ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเรียกว่า “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564” โดยจะวางแนวทางการดำเนินงานในเรื่องที่มีความเร่งด่วน การเร่งแก้ไขปัญหาที่มี ความวิกฤติ จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการดำเนินงานชัดเจน สะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ (2) ช่วงที่ 2 คือ ระยะหลัง 5 ปีแรก จนถึง 20 ปี (พ.ศ. 2565-2579) จะเป็นการวางทิศ ทางการดำเนินงานจากช่วง 5 ปีแรก ปรับเปลี่ยนไปสู่ระยะ 20 ปี ซึ่งสอดรับกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็น การเกิดผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ในระยะยาว โดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานในแต่ละ ช่วง ทุก 5 ปี เช่นเดียวกับช่วงที่ 1 เนื่องจากจะต้องมีการปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ของโลก และของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน ในช่วง 5 ปีแรก สำหรับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 (ช่วงที่ 1 ระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ การจัดการมลพิษ 20ปี) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดการ เกิดมลพิษที่ต้นทางยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดกำจัดของเสียและควบคุมมลพิษจาก แหล่งกำเนิด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ

 1.5 นิยามและความหมาย มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ ที่อื่น (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข,2534) ขยะมูลฝอย (solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือ ที่อื่นๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว้นวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ขยะย่อยสลาย (compostable waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อย สลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะ ไม่รวมถึงซากสัตว์หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่ย่อย สลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ เหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้ เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับสองใน กองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ , 2548) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคา เคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบ ป ร ะ ม า ณ เ พี ยง 3% ข อง ป ริ ม า ณ ข ย ะ ทั้ง ห ม ด ใ น ก อง ข ย ะ ( ก ร ม ค ว บ คุม ม ล พิ ษ , 2548) ขยะทั่วไป (Generral waste) มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะประเภท ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำ กลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สำหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มี ปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบปริมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรม ควบคุมมลพิษ, 2548) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว สามารถทำให้เกิดโรคได้กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้น หรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลอง เกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติด เชื้อ (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ, 2548) 1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจชันสูตรศพหรือ ซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 2)วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้วสไลด์ และ กระจกปิดสไลด์ 3)วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก เลือด สารน้ำจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก็อต ผ้าต่างๆ และ ท่อยาง 4)มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

 **ส่วนที่ 2**

 **สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

 **1.ด้านกายภาพ**

 **1.1 ที่ตั้ง**

 ตำบลบ้านชะอวดและตำบลบ้านควนมุด เป็นตำบลในเขตอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ตั้งอยู่เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ ประมาณ 16 กิโลเมตร และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสภาตำบลบ้านชะอวดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และเรื่องการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนมุดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 ได้กำหนดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับตำบลควนหนองคว้าและตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์

**ทิศใต้** ติดต่อกับตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด

**ทิศตะวันออก** ติดต่อกับตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด

**ทิศตะวันตก** ติดต่อกับตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์

 **1.2 เนื้อที่**

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด มีเนื้อที่ทั้งหมด **22,840** ไร่ หรือ **36.54**  ตารางกิโลเมตร

 พิกัด **latitude** 8.058205 **longitude** 99.932755

 **1.3 ภูมิประเทศ**

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านชะอวด/ตำบลบ้านควนมุด เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา

 **1.4 ลักษณะภูมิอากาศ**

 ในตำบลบ้านชะอวดและตำบลบ้านควนมุด มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี มี 2 ฤดู

คือ ฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน และฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคมโดยฝนตกมากที่สุดประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเหตุให้น้ำท่วมขังในที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกของตำบลบ้านชะอวดและตำบลบ้านควนมุด

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

 **๒.๑ เขตการปกครอง** ตำบลบ้านชะอวด/ตำบลบ้านควนมุดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน

 **2.2 จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน**

- จำนวนหมู่บ้านในเขต**ตำบลบ้านชะอวด** เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่

1) ม.1 บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด

2) ม.2 บ้านชายควน ตำบลบ้านชะอวด

3) ม.3 บ้านไสขาม ตำบลบ้านชะอวด

4) ม.4 บ้านท่ายาง ตำบลบ้านชะอวด

- จำนวนหมู่บ้านในเขต**ตำบลบ้านควนมุด** เต็มทั้งหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

1) ม.1 บ้านควนมุด ตำบลบ้านควนมุด

2) ม.2 บ้านในวัง ตำบลบ้านควนมุด

**3. ด้านประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** |  **ชื่อหมู่บ้าน** |  **ชื่อผู้ใหญ่บ้าน** |   **จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน** |
|  **จำนวนครัวเรือน** |  **ชาย** |  **หญิง** |  **รวม** |
|  **ตำบลบ้านชะอวด** |
|  1 | บ้านชะอวด | นายณรงค์ชัย คงสุข |  ๒83 |  ๔26 |  458 |  884 |
|  2 | บ้านชายควน | นายปณพงศ์ มูสิกะ |  ๑64 |  ๒65 |  ๒47 |  ๕12 |
|  3 | บ้านไสขาม | นายสำมวล ประภาวดี |  211 |  ๓57 |  ๓41 |  ๖98 |
|  4 | บ้านท่ายาง | นางบังอร อนุรักษ์ |  ๑83 |  ๒75 |  294 |  ๕69 |
|  **ตำบลบ้านควนมุด** |
|  1 | บ้านควนมุด | นายศุภชัย ศิริ |  334 |  465 |  499 |  964 |
|  2 | บ้านในวัง | นายมาโนช เนาวสุวรรณ |  224 |  303 |  ๓36 |  ๖39 |
|  |  |  **รวม** |  **1,399** |  **2,091** |  **2,175** |  **4,266** |

**3.1 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ช่วงอายุประชากร** |  **จำนวนประชาชากร** |  **หมายเหตุ** |
|  **ชาย** **(คน)** |  **หญิง** **(คน)** |
| จำนวนประชากรเยาวชน |  287 |  313 | **อายุต่ำกว่า 18 ปี** |
| จำนวนประชากร |  1,426 |  1,416 | **อายุ 18-60 ปี** |
| จำนวนประชากรผู้สูงอายุ |  378 |  446 | **อายุมากกว่า 60 ปี** |
| **รวม** |  **2,091** |  **2,175** | **ทั้งสิ้น 4,266 คน** |

 **ข้อมูล ณ สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอจุฬาภรณ์ 30 กันยายน ๒๕67**

**4. สภาพทางสังคม**

 4.1 สภาพสังคม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **จำนวน** |
| 1.2.3.4.5. 6.7.8.9. | โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)สถานีตำรวจ (สายตรวจ)ที่ทำการ อบต.วัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกศน. | 2-2221112 |

 **4.2 ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม**

1. จำนวนผู้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 348 คน
2. จำนวนสนามกีฬา 2 แห่ง (สนามกีฬาตำบลบ้านควนมุด/สนามกีฬาตำบลบ้านชะอวด)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ โดยกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการโอนเงินโดยจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ดังนี้

 **ผู้สูงอายุ** จ่ายแบบขั้นบันได คือ

-อายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน

-อายุ 70-79 ปี 700 บาท/เดือน

-อายุ 80-89 ปี 800 บาท/เดือน

-อายุ 90 ขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

 **คนพิการ** จ่ายคนละ 800 บาท/เดือน

 **ผู้ป่วยโรคเอดส์** จ่ายคนละ 500 บาท/เดือน

**5. ระบบบริการพื้นฐาน**

5.1 การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เป็นถนนสายย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต อบต.บ้านชะอวด เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในเขต อบต.บ้าน ชะอวด เพื่อการการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดและแหล่งปลายทางอื่น ๆ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **จำนวน** |
| 1.2.3.4.5. | ถนนลาดยางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลูกรัง / หินคลุก / สะพานไม้สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 52319110 |

 **5.2 การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,399 ครัวเรือน (ร้อยละ 100)

 **5.3 ข้อมูลแหล่งน้ำ**

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด มีแหล่งน้ำธรรมชาติและที่สร้างขึ้น

 สรุปได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **จำนวน** |
| 1.2.3.4.5.6.7. | ลำน้ำ , ลำห้วย , ลำคลองบึง, หนองฝายบ่อน้ำตื้นบ่อโยก / บ่อบาดาลสระประปาหมู่บ้าน |  10 6 7248 8 10 17 |

**6. ระบบเศรษฐกิจ**

 6.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

แยกเป็นตำบลบ้านชะอวด รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 60,184 บาท ตำบลบ้านควนมุด รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 67,288 บาท

 6.2 การประกอบอาชีพ

ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อาชีพหลัก คือ การทำสวน ยางพารา อาชีพรอง คือ การทำนา การเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค เป็นต้น

 6.3 พื้นที่จำแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์

โฉนดที่ดิน 11,401 ไร่ 3 งาน 145.1 วา

นส.3 ก 6,405 ไร่ 1 งาน 32.7 วา

นส. 3 1,299 ไร่ 2 งาน 124.2 วา

สค. 1 – ไร่ /อื่น ๆ –

 6.4 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สามารถแยกรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **จำนวน** |
| 1.2.3.4. | ปั๊มน้ำมัน /ปั๊มหลอดร้านซ่อมรถโรงสีร้านขายของชำ |  13 4 7 34 |

**7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

1. จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ 4,266 คน
2. ศาสนาสถานในตำบล

วัดชะอวด ม.1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

1. ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจำถิ่นที่สำคัญ

-ประเพณีฉลองเจดีย์ทราย ควนสนุก ม.1 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 -ประเพณีวันตาครกใหญ่ ม.2 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 4. ข้อมูลด้านปราชญ์ท้องถิ่น

 -สาขาศิลปะพื้นบ้าน การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ฯลฯ นายหวล สุขช่วย จำนวน 1 คน

 5. การบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สามารถขอรับบริการ

 ด้านสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านชะอวด/บ้านควนมุด

 6. ข้อมูลด้านการสาธารณสุข

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) 2 แห่ง

 2. จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 คน ( จำนวน อสม. 96 คน )

 3. โรคระบาดที่สำคัญในพื้นที่ คือ โรคอุจจาระร่วง

 4. จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 6 ชุมชน

 5. จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ ชาย 2 คน หญิง 1 คน

 6. จำนวนร้าน (ยา) คลีนิค 1 แห่ง

**8. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น**

 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ประกอบด้วย

 1) **สภาองค์การบริหารส่วนตำบล** ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 2) **นายกองค์การบริหารส่วนตำบล** ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

 **คณะผู้บริหาร**

1) นายกฤษฎา ไกรสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

2) นายธนกร แสงสายฟ้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด คนที่ 1

3) นายอิสระพงษ์ แก้วมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด คนที่ 2

4) นางสาวกัญธาวีร์ สมัยแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

**ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

 3.1 วิสัยทัศน์ ห้วยม่วง รักสะอาด ปราศจากมลพิษ พี่น้องทุกคนร่วมคิด หาวิธีจัดการขยะ

 3.2 เป้าประสงค์/พันธะกิจ

 1. ปรับปรุงฟื้นฟู ระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ

 2. มีการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสมอย่างถูกหลักวิชาการ

 3. กำหนดฟื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย

 4. มีพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์

 5 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ภายใน

 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)

 3.3 กรอบแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

 3.3.1 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด พ.ศ.2566-

 2570 มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล ฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมกำจัดโดย เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการใช้น้อย ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 3) มีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 4) สร้างวินัยในชุมชนมุ่งสู่การจัดการที่ยังยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้ กฎหมาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของ อำเภอ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เป็นผู้บริหารในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3.3.1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด พ.ศ. 2566-2570 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 3.4 ยุทธศาสตร์ของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม

2) จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน ให้ถูกหลักวิชาการ 3) กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 จุด โดยไม่ให้เกิด มลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนิสัยของคนในชุมชนในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

แนวทางการพัฒนา

1) ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

2) ส่งเสริมให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล

3) ส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ

4) ส่วนราชการ/องค์กร กำหนดมาตรการให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

แนวทางการพัฒนา

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือ ประกาศท้องถิ่นในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย

2) อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ห้ามเทกอง รวมถึงห้ามมิให้มี ศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวินัยของคนมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

1) บังคับใช้กฎหมาย

2) สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย

3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ การลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง

4) จัดกิจกรรมสร้างนิสัยการจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดในตำบลห้วยม่วง

5) ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) ตรวจสอบ ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะ กากอุตสาหกรรม

7) สนับสนุนการใช้สื่อมวลชนช่วยปลุกกระแสสังคม เพื่อสร้างวินัยคนในชาติให้มีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอย

8) ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ และกองทุนฌาปนกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการ รายได้จากการซื้อขายขยะชุมชน

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลบ้านชะอวด/ควนมุด

4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2568)

แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม - ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วน ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง

แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลัก วิชาการ แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ - พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้

แผนงานที่ 4 : อกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย - สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศ บัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย – ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่ ถูกหลักวิชาการ

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตสำนึก - สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล – สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ - จัดกิจกรรม big cleaning day ในหน่วยงาน และชุมชน - ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – สถานศึกษากำหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

 1.ตำบลแต่งตั้งคณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอ โดยมีอำเภอเป็น ประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1)จัดทำแผนระดับตำบล เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ ดำเนินการคัดแยกขยะ

2)กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด

3)กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายอย่างน้อยหมู่/ชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ระดับอำเภอ

4)ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” เสนอนายอำเภอภูผาม่าน

5)หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอ

 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด สะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน คณะทำงานมี อำนาจหน้าที่ดังนี้

1)รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่

2)จัดทำแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการ ดำเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่

3)กำหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด

4)ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่

5)สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น

6)ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”เสนอต่อนายอำเภอ

7)หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 **ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด**

4.1 แผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2568)

แผนงานที่ 1: ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม - ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมในชุมชนส่วน ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการ และห้ามเทกอง

แผนงานที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ต้องมีการคัดแยกขยะอย่างถูกหลัก วิชาการ แผนงานที่ 3 : ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์ - พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยหรือศูนย์และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้

แผนงานที่ 4 : อกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบังคับใช้กฎหมาย - สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หรือปรับปรุงเทศ บัญญัติ/ข้อบัญญัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย – ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง/กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ไม่ ถูกหลักวิชาการ

แผนงานที่ 5 : สร้างจิตสำนึก - สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล – สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ - จัดกิจกรรม big cleaning day ในหน่วยงาน และชุมชน - ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – สถานศึกษากำหนดหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 6 : การติดตามประเมินผล - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

 **ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล**

 1.ตำบลแต่งตั้งคณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอ โดยมีอำเภอเป็น ประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1)จัดทำแผนระดับตำบล เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีการ ดำเนินการคัดแยกขยะ

2)กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด

3)กำหนดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายอย่างน้อยหมู่/ชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ระดับอำเภอ

4)ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด” เสนอนายอำเภอภูผาม่าน

5)หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอ

 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด สะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน คณะทำงานมี อำนาจหน้าที่ดังนี้

1)รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที่

2)จัดทำแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการ ดำเนินงานให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่

3)กำหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ ๑ จุด

4)ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่

5)สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น

6)ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัด สะอาด”เสนอต่อนายอำเภอ

7)หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น